特克斯县交通运输局整体支出绩效自评报告

（ 2024 年度）

单位名称（公章）：特克斯县交通运输局

填报时间：2025年4月18日

- 一、基本概况

- （一）单位基本情况

- 1.主要职能

1.组织编制全县综合运输体系规划,负责全县公路交通基础设施建设、管理和监督检查。

2.负责全县运输线路、营运车辆、枢纽及运输场站的管理，汽车驾驶学校以及公路、水路、邮政等多种运输的衔接和协调。

3.负责全县农村公路建设养护管理，依法保护公路路产路权，以及交通行业财务、审计、统计工作。

4.指导全县交通运输行业体制改革、准入制度、完善交通运输信息服务体系，优化结构、协调发展，组织协调重点物资和紧急客货运输工作，承担交通战备以及环境保护和节能减排工作。

5、指导全县交通运输行业安全生产和应急管理，开展法制宣传、行政复议、行政应诉、行政执法和监督工作。

- 2.机构设置及人员情况

特克斯县交通运输局属于本级机关无直属事业单位，机关内设1个科室（综合业务科室）。

特克斯县交通运输局编制数29，实有人数39人，其中：在职29人，增加3人；退休10人，增加0人；离休0人，增加0人。

- （二）单位年度重点工作

- 1.年度总体目标

- 贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于新疆重要讲话重要指示精神，特别是中共特克斯县第十三届委员会第三次全体会议的开年部署，紧扣目标任务，精心统筹谋划，狠抓各项重点工作任务，一是强化交通基础设施建设、构建更加通畅交的通网络，完成50公里农村公路工程建设；二是持续深入开展“环境治理”专项行动，推进燃气客运车辆逐步向清洁能源纯电动化更新，计划2024年底达到70%以上，2027年底100%完成；三是紧跟新要求，夯实交通安全根基，完成农村公路安全生命防护工程70公里。

- 2.重点工作计划

- (一)国省干线方面。一是加快S329省道工作进度，力争在2024年年底之前投入使用全线通车;二是加快G690线特克斯县城-喀拉峻景区一级公路项目勘察设计等前期工作，积极配合协调推进项目可行性研究和初步设计，争取4月底之前完成外业验收，年底前完成施工图设计。三是跟进推动 S345线库尔德宁-恰西-塔里木-喀拉峻公路项目前期工作并开工建设。

- (二)农村公路建设方面。继续与自治区交通运输厅和州交通运输局对接，继续跟踪落实“以奖代补”车购税资金，加快项目勘察设计等前期工作，争取项目早日落地建设，完成50公里农村公路工程建设。

- (三)特克斯县城市交通综合枢纽建设方面。持续做好伊犁州特克斯县城市交通综合枢纽建设项目招投标等前期工作并开工建设。加快推进特克斯县综合物流园基础设施续建项目进度，10月底前二期投入使用。

- （四）持续深入开展“环境治理”专项行动，推进燃气客运车辆逐步向清洁能源纯电动化更新，计划2024年底达到70%以上，2027年底100%完成。

- （三）单位整体预算规模及安排情况

- 2024年特克斯县交通运输局年初预算安排3430.10万元，其中财政拨款3421.39万元，其他资金8.71万元，主要用于基本支出:人员工资支出、基本养老保险支出、医疗保险支出以及其他社保支出、办公费、差费等，共411.49万元；项目支出：农村基础设施建设、征地和拆迁补偿支出、公路建设、公路养护等，共13329.2万元。

年中调整10310.59万元，调整后全年预算13740.69万元，预算调整率300.59%，调整预算的主要原因为1.人员工资增加2.新招聘3名公务员工资社保住房公积金相应增加3.增加2024年车辆购置税收入补助地方[第三批]用于普通省道及农村公路建设“以将代补”项目490.56万元。4.新增推动大规模设备更新和消费品以旧换新项目100万元.5.新增国道577线特克斯县至昭苏段公路工程征地拆迁项目994.32万元。

- 二、单位整体支出管理及使用情况

- （一）单位整体支出管理情况

- 1.预算编制

2024年我局坚持围绕中心工作，科学谋划预算资金安排，依据规定程序和要求，及时完成部门预算编制申报，同时合理设定入库项目绩效指标、年度目标值，科学构建部门整体支出核心绩效指标体系和编报部门整体预算申请绩效报告，推动提高财政资金配置效益。

- 2.预算执行

县财政批复预算后，我局按要求及时制定并报批部门预算支出计划，严格落实预算执行定期分析机制，靠前抓好支出执行，坚持严肃财经纪律，硬化预算约束，持续树牢厉行节约理念，严控一般性支出，努力降低行政运行成本。

- 3.绩效管理

2024年，我局严格按照财政要求，落实预算绩效管理全过程，包括①注重绩效目标编制，预算编制环节注重编细编实预算需求，科学选择绩效指标，合理设置绩效目标值，并严格按照财政统一要求，规范编制事前绩效报告，为财政资金发挥效益夯实基础。②落实绩效“双监控”，预算执行过程中，以年度支出计划为基础，定期分析预算执行和绩效目标落实情况，并依托财政预算绩效管理平台分5月、8月对预算执行动态进行实时监控，发现问题及时纠偏，确保绩效目标落地落实。③扎实开展自评工作，年度终了，扎实开展预算绩效目标完成情况部门审核和自评工作。

- 4.信息公开

我局已按要求在特克斯县人民政府门户网站公开部门预算信息，同步公开绩效目标表；在特克斯县门户网站公开部门决算信息，同步公开自评表及自评报告。

- （二）单位整体支出使用情况

- 1.基本支出情况

- 2024年基本支出支出411.49万元，包括工资福利支出384.17万元，商品和服务支出19.42万元，对个人和家庭的补助7.9万元，资本性支出0万元。其中：“三公”经费支出0.73万元，比上年减少0.07万元，主要原因是本年公务用车运行费较上年有所减少；会议费支出0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无；培训费支出0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无。

- 2.专项资金支出情况

2024年专项项目支出13329.2万元，占总支出的97％，主要用于1.伊犁州特克斯县2024年农村公路建设项目;2.伊犁州特克斯县2024年农村公路养护工程项目;3.2023年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金项目;4.伊犁州特克斯县2024年农村公路日常养护项目；5.2024年车辆购置税收入补贴地方二级客运站建设项目；6.特克斯县S220萨尔阔布村-萨尔阔布农业村五队-乔拉克铁热克乡大中修建设及除雪保交通项目;7.国道577线特克斯县至昭苏段公路工程征地拆迁项目;8.2024年车辆购置税收入补助地方[第三批]用于普通省道及农村公路建设“以将代补”项目;9.2024年农牧区投递员补贴项目;10.特克斯县综合物流园基础设施建设项目土地征收补偿;11.推动大规模设备更新和消费品以旧换新项目。

- 3.单位专项组织实施情况

- 年初我单位下发的农村公路建设专项、农村公路养护专项、加快省道工作进度等工作计划，对项目的工作分工、任务分配、资金落实、完成时限等提出了明确、具体的要求，以确保项目保质、保量、按时完成。截至12月31日，完成专项12个，未完成专项0个。

为规范专项资金使用，提高专项资金使用效益，我局单位主要采取四项措施。一是制订专项资金管理制度；二是各专项资金建立了专账；三是制定了项目实施方案；四是认真组织项目验收。切实保证专项资金都做到了专款专用。

（1）制定了《行政事业单位项目专项资金管理办法》《财政专项转移支付资金管理办法》专项资金管理办法，各项资金使用审批流程均按规定办理。涉及“三重一大”内容，严格按照规定提请局党组会审议决定，包括项目资金分配、重大项目确定、大额资金支付等。

（2）建立特克斯县交通运输局项目专项资金专账，做到有据可依，有据可查。

（3）制定了农村公路建设项目、农村公路养护项目、客运补贴资金及城市交通发展奖励资金项目实施方案，确保项目有序开展。

（4）认真组织我局负责的各类项目验收，确保资金使用合规性、保障项目质量和成效以验证项目质量。

- 三、单位整体支出绩效情况

- （一）预算执行情况

- 2024年特克斯县交通运输局总支出13740.69万元，预算执行率100%，其中上级安排转移支付资金2837.4万元，本级安排财政资金10903.29万元,其他资金0万元。

- 1.基本支出使用情况

- 2024年，特克斯县交通运输局基本支出411.49万元，占总支出的3％，其中：行政运行320.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出41.16万元，行政/事业单位医疗17.52万元，公务员医疗补助0.22万元，其他行政事业单位医疗支出0.33万元，住房公积金32万元。

- 2.项目支出使用情况

- 2024年，特克斯县交通运输局项目支出13329.2万元，占总支出的97％。其中：城乡社区支出31.8万元，农林水支出3943万元，交通运输支出4806.1万元，公路水路运输支出4166.4万元，邮政业支出1.4万元，其他交通运输支出638.3万元，资源勘探工业信息等支出88.3万元，其他支出4460万元。

- （二）单位整体支出绩效指标完成情况

- 年初我单位设置部门整体绩效目标中包括一级指标1个，二级指标1个，三级指标3个，指标完成情况分析如下：

- 1.运行成本：本单位未涉及本条指标。

2.管理效率：本单位未涉及本条指标。

- 3.履职效能

- （1）数量指标

- 指标1：农村公路建设，指标值：>=50公里，年中监控完成值：25公里，自评完成值：52公里，指标完成率104%，偏差4%，偏差原因及改进措施：农村公路建设工作实际完成情况比年初计划高，指标成效分析：经过提升改造的农村公路将显著改善交通条件，提高道路的通行能力，有利于农村地区的资源开发推动农业、林业、畜牧业等产业的发展，提升农村地区的整体形象和居住环境，增强居民的获得感和幸福感。

- 指标2：清洁能源纯电动化更新，指标值：>=70% ，年中监控完成值：50，自评完成值：91% ，指标完成率130%，偏差30%，偏差原因及改进措施：燃气客运车辆向清洁能源纯电动化更新工作完成较好，指标成效分析：满足了群众新需求，提升了群众出行效率，一定程度上为环境保护做出了贡献。

指标3：农村公路安全生命防护工程，指标值：>=70公里 ，年中监控完成值：35，自评完成值：70，指标完成率100%，偏差0，偏差原因及改进措施：无，指标成效分析满足了沿线群众的安全出行，提升了农村公路通行能力，减少了农村公路安全隐患。

4.社会效益：本单位未涉及本条指标。

- 5.可持续发展能力：本单位未涉及本条指标。

- 6.服务对象满意度：本单位未涉及本条指标。

- 四、评价结论

2024年度部门整体支出绩效评价综合得分98分，评价结果为“优”。

- 五、存在的主要问题

- （一）绩效指标设置不够明确

我单位部分绩效指标设置存在不够精简、指标数据无法统计和指标值设置过低等问题，部分项目绩效指标值设定为定性的指标，指标设置的科学性、合理性有待进一步提高。

- 预算调整幅度较大

- 预算编制有助于组织合理分配资源，控制成本，规划未来财务活动，并为绩效评估提供基准，年初预算不够全面具体，预算调整幅度较大，主要原因是对项目支出把握不准，年度调整数额较大；年初对基本支出预算做了较详细的核算，而项目支出仅仅对上级转移支付资金做了预算，对于本级部分没有预算，所以项目支出本年度预算调整数额较大，单位对于预算编制的合理性有待进一步提高，以确保组织的财务稳健和可持续性。

- （三）绩效管理专业人才的配备有待加强

加强绩效管理专业人才的配备，完善绩效管理工作，以帮助单位尽快识别并改进低效和无效的工作流程，激励职工提高工作质量和效率，绩效评价结果更加全面和客观，推进今后的绩效管理工作有序发展，为领导的提供更加全面充分的数据分析支撑，为后续的预算编制和绩效管理提供反馈运用现代科学技术和科学方法进行决策。

- 六、改进措施和建议

- （一）强化单位绩效管理体系建设

一是建议以规章规则的形式，出台绩效管理制度，对绩效管理的目的、意义、性质和特点，以及组织实施绩效管理的程序、步骤、方法、原则和要求进行统一的规定。二是合理设置年度任务。提高各处室对部门中长期规划的重视程度，增强相关规划的落地性、导向性。三是探索符合部门工作特点的评价指标体系。在设定绩效目标时选取相关性强的量化指标，并注重选取符合实际工作情况的指标值。

（二）提升年初预算编制准确性

增强预算编制的完整性，加强和对口科室之间的沟通和交流对未来的收入支出进行合理的预算，涵盖必要的开支项目，确保没有遗漏。鼓励员工提出对预算的意见和建议，以便更好地反映单位的实际需求。科学合理的编制年度预算。

- （三）提升预算管理人员的专业性

加强专业培训,为预算管理人员提供专业培训，提高其专业知识和技能水平。鼓励员工参加行业内的培训和研讨会，拓宽视野和知识面。在招聘过程中注重专业背景和实际经验，确保招聘到具备专业素养的人才，建立完善的激励机制，吸引和留住优秀人才。

- 七、附表：《部门整体支出绩效目标自评表》

| 部门（单位）整体支出绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）名称 | 特克斯县交通运输局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |  |
|  | 年度总资金 | 3430.10 | 13740.69 | 13740.69 | 10 | 100% | 10 |  |
|  | 上级资金： | 3028.28 | 2837.4 | 2837.4 | - | - | - |  |
|  | 本级资金： | 393.11 | 10903.29 | 10903.29 | - | - | - |  |
|  | 其他资金： | 8.71 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于新疆重要讲话重要指示精神，特别是中共特克斯县第十三届委员会第三次全体会议的开年部署，紧扣目标任务，精心统筹谋划，狠抓各项重点工作任务，一是强化交通基础设施建设、构建更加通畅交的通网络，完成50公里农村公路工程建设；二是持续深入开展“环境治理”专项行动，推进燃气客运车辆逐步向清洁能源纯电动化更新，计划2024年底达到70%以上，2027年底100%完成；三是紧跟新要求，夯实交通安全根基，完成农村公路安全生命防护工程70公里。 |  |  | 城市客运汽车新能源纯电化更新指标：全县共有出租车315辆，均为清洁能源，计划2024年更新为纯电动目标达80%以上，2027年达100%。截至目前，已完成更新285辆，截至目前已超额完成31辆，总占比为90.5%。全年共实施农村公路建设项目4条52.02公里，总投资5695万元；生命安全防护工程69.85公里，总投资419万元。 |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 农村公路建设 | >=50公里 | 特克斯县人民政府工作报告 | 30 | 52公里 | 30 |  |
|  |  | 清洁能源纯电动化更新 | >=70% | 特克斯县交通运输局2024年工作思路 | 30 | 91% | 30 |  |
|  |  | 农村公路安全生命防护工程 | >=70公里 | 特克斯县交通运输局2024年工作思路 | 30 | 70公里 | 30 |  |